|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始時刻 | 9:40 | 場所 | SEplus本社 | 日付 | 令和7年6月13日 |
| 終了時刻 | 17:00 | 出席者 | 青木、梶川、川崎、二上、村井 | | |
| 目的 | 外部設計の完了 | | | | |
| 決定事項 | データベース設計書 | | | | |
| 議事録 | チーム目標：外部設計を完了する  １．データベース設計書  問題点：  ・shiftテーブルの主キーが複数の問題  →シフトID、ユーザーIDで管理  ホワイトボードに書かれた文字  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。  ・マニュアルのファイルをどこに挙げるのか問題  →ファイル自体はEclipseのフォルダに格納、ファイル名はデータベースに格納。  ２．機能一覧  ・ユーザー登録について※齟齬がある→解決（下の２の処理で一致した）  ・店員のシフト（ヘッダー）押下時は、カレンダーのシフトを選択した画面にとぶ。  ・（保留）イベントを選ぶボタンの追加、削除の画面（小さいポップアップ）を実現可能か  ※店長登録画面における処理にずれがあった。  １．店長がログインし、その後の画面で店員を追加する。  ２．まず店長でログインし、その後同じ画面にもどって店員を同じように追加する。  以上の２つで分かれていた。 | | | | |