|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始時刻 | 10:20 | 場所 | zoom | 作成日 | 令和7年6月16日 |
| 終了時刻 |  | 出席者 | 梶川、二上、村井、青木、川﨑 | 作成者 | 川﨑春菜 |
| 目的 | 外部設計のレビューを完了させる。 | | | | |
| 決定事項 | ・外部設計のレビュー完了　→　内部設計へ | | | | |
| 議事録 | ◇チーム内でレビュー：外部設計書・機能一覧・データベース設計書  ・10:20~12:00 チーム内でのレビュー  ・13:00~ 樋口講師からのレビュー  ◇樋口講師よりのレビュー内容  外部設計書、データーベース設計書  **event**  ・開始・終了　変更するならdatetime 変更しないならvarchar  ※int型だと0時にしたとき、1時になってしまう。  ※datetimeに変更予定  ダイアグラム  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。  **event\_button**  ・イベントボタンからイベントを見ている？　→名前がいまいちわからない  ・イベントボタンは何を担っているの？名前のために担っているの？  ・ボタンは何になる？イベントとイベントボタン　分ける必要ある？  ・イベントとして対応できるのは？  ・イベントテーブルからイベントボタンを参照している？→よくわからない  ・イベントテーブルは外部キーとして、ボタンIDが必要。  ・日付が主キーなのがおかしい。イベントIDになるのでは？  ・イベントIDは外部キーではなく、主キー。  ・イベントボタン一つにつき、イベントがぶら下がるイメージ。  ・イベントテーブルが親　イベントボタンが子供  ・event\_button わかりにくさを増しているのでは？  **event\_type：たくさんのイベントが入っている**  **type\_id,type名で参照させにいく。**  **event イベントID　主キー、オートインクリメント**  **typeIDの追加　int型　イベントタイプの主キーが外部キーとなる。**  ・外部キーとして登録するなら、物理名がイベントボタンID  ・ event\_button　イベントボタンにあるものしか、イベントには登録できない。  例）社員：event 部署：event\_button  ・データベースでちゃんと対応する外部キーを入れると間違えはない。  ・一旦あるものをとってきて対応することでエラーが起きない。  ・**joinするところが心配**  **manual**  ・マニュアル本体に主キーはダメ。主キーは基本的に被らないもの  ・マニュアル同じものをあげるとエラーになる。  エラー防止のために別のものを付けておいたほうが良い。  **※ファイルIDを追加して主キー設定**  **shift**  ・内容的に問題なし。主キーは基本Not null  ・他の部分も主キーはNotnullの〇は削除。  ・日付自体がいつ登録したのか、分からなくなるから、シフトの登録日を一つ設けて  いたほうが良い。  ・eventも同様。なくても良い。  **regist**  ・IDはいらない？いくつテーブルの行が入る予定？  ・1行だけなら、データベースに登録するまでもない。  ・Servletで照合してあげても良いのでは？  ・初回のパスワード登録は手間になる  ・管理者側が店長とIDとパスワードを登録しといて、それを店長に教える。それを使いまわし  ・店長権限にデータベースに事前に登録してあげる。  ・店長が登録する画面は店長のみしか入れないという制約をかければよい。  ・店長登録用のボタンをログイン画面から消して、店長が登録する用の画面に設置する。  ・ボタンを押して、画面に遷移するだけ。  **機能一覧**  ・まず、店長の情報をセッションの中にフラグで管理する。ずっとセッションで管理。  ・ログインしたときに、全部消す。  ・データベースの見直しをすること  ・Servletは通常１つ。  ・画面に画面IDがない状態。  ・IF文でどの画面からどう飛んできたか把握するため、画面IDは1つでも良い。  ・外部設計書のファイル一覧を作ってもらったらよい。  15:13 内部設計開始　～　16：24　内部設計一旦完了（講師のレビュー待ちの状態）  16:30 リーダーミーティング　（参加：梶川）  **A1**:プログラム開始。見栄えの確認をしたいため、HTML方式で行っている。  Servletdeはやっていない。  **A2**:jspを全部作ってから、内側を行っている。26ページ中19ページ着手済み。  明日中に、jspは終わるのでは？  **A3**:50ファイルあり。目標として、jspの完成を今日、明日で。  一人当たり3,4個担当。早い人で3個完了。今後、DTO,DAOなどに着手したい。  **A4**:60ファイル中22ファイル完了。みんなでServlet確認中。  **A5**:jsそこまで書かなくてよい。 | | | | |