|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始時刻 | 9:40 | 場所 | Zoom | 作成日 | 令和7年6月17日 |
| 終了時刻 | 12:00 | 出席者 | 梶川、二上、村井、青木、川﨑 | 作成者 | 村井 |
| 目標 | 内部設計を完了させ、プログミングを進捗10％を達成する | | | | |
| 決定事項 | ファイル構成一覧表（ファイル、担当、プログラミングの順番）  アプリ名はエンプロ良イ👍 | | | | |
| 議事録 | **ファイル構成一覧表**  ・基本はjsp→servlet→js(?)→dto→dao→css  ・tencho\_event.css, style.cssはjspが終わり次第着手。  **デザインの話し合い**  ・背景色：#e2e2e2  ・ヘッダー：#cbb1ff(背景), ＃000000(文字)  ・ラジオボタン：#ff9a03  ・ロゴ(エンプロ良い👍)：#1a7b3b  **プログラミング**  ・マニュアルのファイルのアップロードのフォームで  　ドラッグ＆ドロップエリアとファイル選択のものを合体させる  目標達成度  ・内部設計：完了  ・プログラミング：７％(未達成) | | | | |