|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始時刻 | 09:30 | 場所 | Zoom | 作成日 | 令和7年6月19日 |
| 終了時刻 | 17:00 | 出席者 | 梶川、川崎、二上、村井、青木 | 作成者 | 梶川 |
| 目的 | 進捗32.5％を目指す | | | | |
| 決定事項 | Shift、Eventテーブルの開始、終了のデータ型をDatetimeからVarchar(6)に変更。(\*1)  UserテーブルのFlagは０を店員、１を店長とする。  ログイン時にUserDaoを利用するべきであると判明。  店員がパスワードを変更した場合は、ログアウトさせてログイン画面に遷移させる。 | | | | |
| 議事録 | **(\*1)**  Shiftテーブル、Eventテーブルにおいて、日付（Date）は他で存在しているため、開始、終了は（Datetime）ではなく（Time）でいいのでは？  データベース側がDatetime型だと変換の手間が増えるのでは？  →いっそVarcharにしてしまった方が楽なのでは？  JSPから持ってくるのはStringなので、変換の手間が省けてかなり楽になるが…  そもそも何の意義がある？→あらかじめ制約を設けているほうが扱いやすい場合がある。編集しやすい、他のデータが入りようがないなど。  店員がパスワードを変更した場合は、ログアウトさせてログイン画面に遷移させる。  **リーダー会議**  他チーム  **A4**（梶川の参加が遅れたことにより聞けませんでした）深夜テンションで頑張っている。  **A3** 小林君が5秒ごとに変わるスライドショー機能を作成完了など目玉もできてきた。みんな頑張っているが休憩を取らないのは問題。  **A2** サーブレットに取り組む。みんな苦戦している。予定的には余裕を持たせている。今の感じのまま行ってしまうと終わらないのではという雰囲気。質問してくる人が浅田さんと森田くんのみ。  **A1** 全体75ファイルのうち約56％が終了。SQLとDTOは終了。データベースをJOINした関係でJavaの修正が必要に。JSPなどもいい感じに進行中、ログインサーブレットの完成によりブラウザで確認しながら作業できるようになったしCSSも触れるようになった。画面遷移の確認等はまだしていない。古橋が犯人だが井出が川上に攻められている。  **先生から全体に対して**  質問しづらそうな人がいる場合、困りごとがあったらリーダーが吸い上げて先生に呼ぶなどもアリ。作業内容の偏りも注意だが楽しくやれるような配慮も大切（一人で黙々とやりすぎないように）。  **A5に対して**  DBとQCの仕事を少しずつ減らしていかないと後々大変になってしまう。  おしゃべり多いね | | | | |