|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始時刻 | 9:00 | 場所 | ZOOM | 作成日 | 令和7年6月20日 |
| 終了時刻 | 18:00 | 出席者 | 青木、梶川、川崎、二上、村井 | 作成者 | 二上 |
| 目的 | ・プログラミングを50%終わらせる | | | | |
| 決定事項 | ・webapp直下にindex.jsp置いた | | | | |
| 議事録 | ・webapp直下にindex.jspを置く  ・<% response.sendRedirect("LoginServlet"); %>の記述  ・SQL文の小文字大文字をそろえる  ・データベース（SQL文）をコピペしてすぐ実行できるように  ・Servletでページが変わる際に店長フラグをもってきて遷移先のページを変える必要がある  ・店員が操作するならボタンで時間を入力しなくても時間の項目を選べばよいのでは？  →マウスで完結するなら最悪後回しでOK  店長フラグ　０と１ →サーブレット書く時、それぞれのサーブレットで →1なら店長　0なら店員  マニュアルサーブレット →店長:マニュアル登録　店員：閲覧専用 →サーブレット側でif文　店長フラグを参照 →1　登録用jsp 0　閲覧jsp  サーブレットで設定  ログイン　→　フラグ　→　セッションスコープ  それぞれでセッションスコープからフラグを取ってくる  if文で処理すればよい。  発表のための準備もしておく、テストで2割ぐらいは後退してしまう。  総合的に見てなにができて、できなかったか。山あり谷あり、真面目からちょっとボケるなど、TEDTALKを参考にしゃべり方なども緩急のあるプレゼンを。 ・A1  報告する時間がなくて個々でやってる。ブラウザ上の画面は整っている、SVG画像でビジュアル面では整っている。一覧機能 ・A2  Servletに苦戦、10個のうちの3個は完成。今日までには終わらせたかったが無理だった。似通った部分が出来上がれば一気に進むかも。関連するDAOもやってる。 ・A3  DAOは2つ終わってない、DTOは終わっている。Servletは7終わていない。 ・A4  サーブレットとDAOは終わっている。HTMLはうまくいくがJSPではうまくいかないなど、CSSも | | | | |