|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始時刻 |  | 場所 | オンライン（zoom） | 作成日 | 令和7年6月23日 |
| 終了時刻 |  | 出席者 | 梶川、青木、村井、二上、川﨑 | 作成者 | 川﨑 |
| 目的 | チーム全体で75％達成するために何をするか　実際は、68％ | | | | |
| 決定事項 | ・eventの部分は、ガントチャートから代替案に変更（難しく、時間がかかるため）  ・フロントエンドの色変更については保留 | | | | |
| 議事録 | 開発演習の続き  **講師からの注意事項**  ・パスワードは板書に書いてあるもので統一されること。  ・"<c:url value='/○○Servlett'/>">や"<c:url value='/css/○○.css'/>">の書き方に変更  　※/A〇/○○Servletなどと記載すると、うまく画面遷移しない恐れがあるため。  ※<%@ taglib prefix="c" uri="<http://java.sun.com/jsp/jstl/core>" %>  →このコードを書かないと"<c:url value='/css/○○.css'/>">が適用されない。  **注意事項**  ！他チームでServletが動かないといったトラブルが発生しているため、気を付けること。  ・話し合いでは、**tencho**という表示で考えていたが、データベースには、  **tenchou**と記載されているため、注意。  ・flag別でjspに分ける方法を話し合う  ・UserDaoとShiftDaoの大文字、小文字どちらかに揃えてほしい。**大文字のDao**  ・カレンダー画面　カレンダーの△ボタンのみで前月・次月切り替えられたらベスト  **講師に相談**  ・登録画面から表示一覧への画面遷移と表示  ・店長flagについて  **明日の予定**  **14：30～　プレゼン準備** | | | | |